«Утверждаю»

Директор

Гаврилов-Ямской ДЮСШ

______________ И.В. Козлов

«____»______________2021 г.

План мероприятий по поэтапному повышению уровня доступности

для инвалидов объекта и предоставляемых услуг

(«дорожная карта» объекта)

муниципальное учреждение   дополнительного образования «Гаврилов-Ямская детско-юношеская спортивная школа»

152240, Ярославская область, г. Гаврилов-Ям,  ул. Молодежная, д.7

(помещение на ул. Машиностроителей, д.5)

| №№ п/п | Наименование мероприятий (в соответствии со ст. 15 федерального закона № 181-ФЗ) | Категории МГН (буквенное обозначение) | Срок исполнения (и этап работы*) | Документ, которым предусмотрено исполнение мероприятия (источник финансирования) | Примечание (дата контроля и результат) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I. Создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов к объекту и предоставляемым в них услугам. |  |  |  |  |
| 1. | Разработка проектно-сметной документации (для строительства/ реконструкции/ капитального ремонта объекта) в соответствии с требованиями нормативно-технических документов в сфере обеспечения доступности (по варианту «А» / «Б») Разработка проектно-сметной документации устройства пандуса на крыльце. Разработка проектно-сметной документации переоборудования входных дверей для входа инвалидов-колясочников. | Все категории | (3 этап) 2023 г. 2023 г. | План ФХД на 2023 г. План ФХД на 2023 г. | 12.2023 г. 12.2023 г. |
| 2. | Осуществление строительства/ реконструкции/ капитального ремонта объекта (по варианту «А» / «Б») Капитальный ремонт асфальтового покрытия тротуара к крыльцу Оборудование бордюрного пандуса для соединения дороги и тротуара Переоборудование входных дверей для входа инвалидов-колясочников. Обеспечение системой оповещения о чрезвычайных ситуациях и эвакуации с учетом особенностей восприятия. | Все категории | (3 этап) 2024 г 2025 г. 2026 г. 2027 г. | План ФХД на 2024г. План ФХД на 2025г. План ФХД на 2026г. План ФХД на 2027г. . | 12.2024 12.2025 12.2026 12.2027 |
| 3.** | Создание условий индивидуальной мобильности для самостоятельного передвижения инвалидов по объекту, в том числе к местам предоставления услуг (по варианту «А» / «Б») |  | (2 этап) | План ФХД на 2027г. | 12.2027 |
| 3.1. | По территории объекта |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Ремонтные работы: Капитальный ремонт асфальтового покрытия тротуара к крыльцу здания. Оборудование бордюрного пандуса для соединения дороги и тротуара. | К К | 2023 2024 | План ФХД на 2023г План ФХД на 2024г | 12. 2023 12.2024 |
| 3.1.2. | Приобретение технических средств адаптации: Тактильные знаки, контрастные полосы. | С | 2023 | План ФХД на 2023г | 12.2023 |
| 3.2. | По входу в здание |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Ремонтные работы: Устройство пандуса на крыльце. Переоборудование входных дверей для входа инвалидов-колясочников. | К К | 2026 2027 | План ФХД на 2026г План ФХД на 2027г | 12.2026 12.2027 |
| 3.2.2. | Приобретение технических средств адаптации: Указатели пути движения. | К | 2023 |  |  |
| 3.3. | По путям движения в здании |  |  |  |  |
| 3.3.1 | Ремонтные работы: Капитальный ремонт дверных проемов и дверей. Адаптация путей движения (сглаживание порогов на 1 этаже) Нанесение контрастной маркировки. | К К, О | 2029 2024 | План ФХД на 2029г План ФХД на 2024г | 12.2029 12.2024 |
| 3.3.2 | Приобретение технических средств адаптации: |  |  |  |  |
| 3.4. | По зоне оказания услуг |  |  |  |  |
| 3.4.1. | Ремонтные работы: | К, С, О | 2029 | План ФХД на 2029г | 12.2029 |
| 3.4.2 | Приобретение технических средств адаптации: Информационные знаки. | К, С | 2023 |  |  |
| 3.5. | По санитарно-гигиеническим помещениям |  |  |  |  |
| 3.5.1 | Ремонтные работы: Капитальный ремонт туалетной комнаты | К | 2029 | План ФХД на 2029г | 12.2029 |
| 3.5.2. | Приобретение технических средств адаптации: |  |  |  |  |
| 3.6 | По системе информации - обеспечение информации на объекте с учетом нарушений функций и ограничений жизнедеятельности инвалидов. |  |  |  |  |
| 3.6.1. | Надлежащее размещение оборудования и носителей информации (информационного стенда, информационных знаков, таблиц, схем, вывесок) с соблюдением формата (размер, контрастность), единства и непрерывности информации на всем объекте. | Все категории | 2023 |  |  |
| 3.6.2. | Дублирование необходимой звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, а также объемными изображениями. | С | 2025 |  |  |
| 3.6.3. | Обеспечение системы оповещения о чрезвычайных ситуациях и эвакуации с учетом особенностей восприятия. | Все категории | 2029 | План ФХД на 2029г | 12.2029 |
| 3.6.4. | Развитие средств и носителей информации. | Все категории | 2030 |  |  |
| 3.7. | По путям движения к объекту. |  |  |  |  |
| 3.7.1. | Организация предоставления информации гражданам о наличии адаптированного транспорта к объекту. | Все категории | (1 этап) |  |  |
| 3.7.2. | Организационные мероприятия по решению вопроса доступности пути к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта. | Все категории | (1 этап) |  |  |
|  | II. Обеспечение условий доступности услуг, предоставляемых организацией. |  |  |  |  |
| 1** | Обеспечение доступа к месту предоставления услуги на объекте путем оказания работниками организации помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг на объекте, в том числе с сопровождением инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения (К, О, С) |  |  |  |  |
| 1.1. | Разработка и утверждение организационно- распорядительных и иных локальных документов учреждения о порядке оказания помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам | Все категории | (1 этап) 2018 |  |  |
| 1.2. | Закрепление в должностных инструкциях персонала конкретных задач и функций по оказанию помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам (и их сопровождению) | Все категории | (1 этап) 2017 |  |  |
| 1.3. | Организация систематического обучения (инструктажа) персонала по вопросам оказания помощи на объекте инвалидам и другим маломобильным гражданам (план инструктажа, журнал учета) | Все категории | (1 этап) 2017 |  |  |
| 1.4. | Обеспечение доступной информации для обслуживаемых граждан (инвалидов) о порядке организации доступности объекта и предоставляемых в учреждении услуг, а также порядка оказания (получения) помощи на объекте (на сайте, на информационном стенде, в индивидуальных памятках) | Все категории | (1 этап) 2019 |  |  |
| 1.5. | Предоставление (при необходимости) инвалидам по слуху у слуг с использованием русского жестового языка, с допуском на объект (к местам предоставления услуг) сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика) | Г, С | (1 этап) 2025 |  |  |
| 2. | Организация предоставления услуг инвалидам по месту жительства (на дому) |  | (1 этап) |  |  |
| 3. | Организация предоставления услуг инвалидам в дистанционном формате |  | (1 этап) |  |  |
| 4. | Создание (развитие) сайта организации, адаптированного с учетом особенностей восприятия, с отражением на нем информации о состоянии доступности объекта и услуг (на сайте указать Ф.И.О. и телефоны лиц ответственных за обеспечение доступности объекта и услуг) | Все категории | (1 этап) 2017 |  | Сайт адаптирован для слабовидящих, информация для детей с ОВЗ и инвалидов http://sprint-gav.edu.yar.ru |

* - мероприятия 1 этапа (неотложные); 2 этапа – (отложенные); 3 этапа (итоговые – капитальный ремонт/ реконструкция/ строительство нового здания);

**- мероприятия, указанные в п.3 раздела I (при наличии отклонений от действующих, обязательных к исполнению, требований нормативно-технических документов) и в п.1 раздела II, подлежат обязательному согласованию с полномочным представителем общественного объединения инвалидов.

Согласовано   без замечаний/ с замечаниями (ненужное зачеркнуть)

Замечания и предложения со стороны представителя ООИ:___________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

Представитель общественного объединения инвалидов

________________________________________________

(наименование организации)

_____________________(_________________________________)

(Ф. И. О.)

______________________________________________________

(координаты для связи)

Дата согласования «____»__________20____г.